**Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на выполнение основного мероприятия «Строительство объектов агропромышленного комплекса» в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе Вологодской области на 2017-2020 годы» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22.10.2012 №1222 (с изменениями), за 2019-2020 годы**

**Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой Вологодской области контрольного мероприятия**

В соответствии с пунктом 25 раздела II «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной палаты Вологодской области на 2021 год, утвержденного решением коллегии от 25.12.2020 №76 (с изменениями), в период с 16.06.2021 по 30.12.2021г. проведено контрольное мероприятие по теме «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на выполнение основного мероприятия «Строительство объектов агропромышленного комплекса» в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе Вологодской области на 2017-2020 годы» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22.10.2012 №1222 (с изменениями), за 2019-2020 годы».

Объектами контрольного мероприятия являлись Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области, ООО СХП «Устюгмолоко», ОАО «Заря».

Государственная поддержка сельхозпроизводителей в виде субсидии на возмещение затрат осуществлена в 2019-2020 годах в отношении 56 объектов, в том числе связанных со строительством 26 объектов, реконструкцией и модернизацией 11 и 19 объектов соответственно.

Проведенными проверками установлены недостаточность финансирования на обеспечение заявок сельхозпроизводителей, недостижение 7 получателями субсидий значений показателей результативности.

Материалы контрольного мероприятия направлены Губернатору Вологодской области, в Законодательное Собрание Вологодской области и в прокуратуру Вологодской области.